The OC Fight MVP 版本范围与里程碑

1. 版本信息

- 目标版本：MVP

- 负责人：Forgeey、Furai

- 版本目标：完成 The OC Fight 的最低可完整游玩版本。玩家可以选择 3 个分别代表不同种族战斗骨架的官方 OC，在至少 3 个可战斗舞台中进行本地 1v1 或对 CPU 战斗。版本包含完整的移动、攻击、防御、受击、连段、资源、招式驱动换场、回合、KO、结算和再战流程，并提供可独立开发和测试的外观编辑器与招式装配编辑器，使玩家能够创建符合统一判定、预算和兼容规则的 OC 配置。所有核心战斗逻辑遵守 Fray-First，攻击数据和换场资格以 FrayAttackAttribute 为唯一来源。

- 明确不做：本 MVP 不包含基础教程、联网对战、排位、观战、完整回放、Steam 创意工坊、外部 UGC、大规模剧情内容和大规模角色阵容。街机路线、连段挑战、装饰性解锁和正式商业发行功能不作为 MVP 必须交付项。第 4 个舞台属于扩展目标，不阻止 MVP 验收。

2. 系统范围

| 系统 | 目标成熟度 | 必须交付 | 验收标准 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fray 输入与设备 | MVP | 键盘、XInput 手柄、输入缓冲和基础按键重映射。 | 键盘与 XInput 手柄均可完成完整战斗；设备分配和输入结果一致，输入切换不产生卡死或非法状态。 | FrayController、输入映射、虚拟设备 | 待评估 |
| 角色状态机 | MVP | 待机、移动、跳跃、攻击、防御、受击、击倒、起身和 KO 等完整状态流程。 | 角色流程全部由 FrayStateMachine、FrayState、transition、tag、rule 和 condition 表达，不存在并行 enum/string 状态系统。 | 输入、动画、角色骨架 | 待评估 |
| 命中与攻击数据 | MVP | 命中、防御、伤害、硬直、击退、浮空、hitstop 和攻击属性读取。 | 所有 damage、hitstun、blockstun、knockback、launch 等数据仅来自 FrayHitbox2D.attribute 挂载的 FrayAttackAttribute；不存在重复攻击定义表。 | FrayHitState2D、FrayHitbox2D、攻击资源 | 待评估 |
| 核心战斗 | MVP | 移动、攻击、防御、投技、连段、资源技、击倒和起身。 | 3 个官方 OC 均可执行规定动作并完成完整比赛；关键行为可在训练模式重复验证。 | 输入、状态机、命中系统、动画 | 待评估 |
| 比赛流程 | MVP | 开场、计时、生命、回合、KO、结算、暂停和再战。 | 无需编辑器人工干预即可从角色出生连续运行至 KO、结算和再战。 | 核心战斗、UI、舞台 | 待评估 |
| 本地 1v1 | MVP | 两名本地玩家选择角色、舞台并完成比赛。 | 支持键盘和手柄的有效设备组合；双方输入互不串扰并可完整结束比赛。 | 输入设备、角色选择、比赛流程 | 待评估 |
| CPU / AI | MVP | AI 完成移动、接近、攻击、防御、资源使用和基本难度差异。 | CPU 可使用 3 个官方 OC 完成比赛，不长期卡死、停留在非法状态或陷入无效行为循环。 | 战斗状态信息、角色控制接口 | 待评估 |
| 训练模式 | MVP | 快速重置、假人设置、输入历史、伤害、连段和判定诊断。 | 键盘和手柄均可进入训练；所有官方招式能够检查输入、伤害、硬直、击退、资源与连段结果。 具有判定框可视、pushbox可视、帧数检测条、历史输入显示。 | 核心战斗、诊断数据、UI | 待评估 |
| 外观编辑器 | MVP | 外观预览、部件选择、兼容检查、官方预设及保存/加载。 | 模块可独立打开和测试；保存后的 OC 可进入战斗；外观变化不修改 hitbox、hurtbox、pushbox 或竞技属性。 | 外观部件、锚点、兼容标签、存档 | 待评估 |
| 招式装配编辑器 | MVP | 槽位、预算、标签、依赖、互斥和输入冲突校验，并支持保存/加载。 | 模块可独立打开和测试；合法装配可进入战斗；非法装配不能保存为可战斗配置且显示明确原因。 | 招式资源、装配规则、内容 ID、存档 | 待评估 |
| 内容校验 | MVP | 校验角色、外观、招式、装配和舞台资源。 | 缺失引用、非法预算、标签不兼容、依赖缺失和输入冲突能够被发现并报告。 | 稳定内容 ID、资源规范 | 待评估 |
| 舞台系统 | MVP | 3 个必须交付舞台；第 4 个为扩展目标；包含边界、出生点、摄像机和视差层。 | 3 个必须舞台均可完成完整比赛；前景不遮挡关键信息；训练场可关闭非必要装饰。 | 舞台资产、摄像机、比赛流程 | 待评估 |
| 招式驱动换场 | MVP | 三张必须舞台均支持标准化换场：训练场播放动画后仅自循环回训练场；学院中央庭院与学院主楼大厅形成双向路线。只有具有换场资格且满足连招门槛的命中招式可以触发。 | 不使用墙体生命值、墙面压力或墙伤累计；角色重定位、摄像机、连段、资源和 KO 冲突处理正确，不导致角色丢失、重复触发或比赛中断。 | 舞台段落、攻击属性、镜头、比赛流程 | 待评估 |
| 音画反馈 | MVP | hitstop、VFX、SFX、镜头震动及命中、防御、反击、KO 和换场反馈。 | 关键事件反馈清晰且不改变判定坐标；训练和无障碍设置可减弱非必要表现。 | 动画事件、音效、VFX、摄像机 | 待评估 |
| 设置与存档 | MVP | 按键、音量、画面设置，以及 OC 外观与招式装配的持久化。 | 重启游戏后设置和合法 OC 配置可以正确恢复；损坏或过期数据有明确恢复策略。 | UI、内容格式、存档版本 | 待评估 |

3. 内容范围

| 内容类型 | 数量目标 | 完成定义 | 当前数量 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种族骨架 | 3 个 | 陆马、天马、独角兽各 1 个；每个具备基础参数、移动能力、Fray 状态拓扑、装配槽位、兼容标签和完整参战能力。 | 待盘点 | 三套骨架的玩法差异、动画和状态拓扑工作量可能超出预期。 |
| 官方 OC | 3 个 | 每个种族骨架对应 1 个官方 OC；具有稳定 ID、完整外观、合法装配、比赛动画和资源引用，可参加本地、CPU 与训练模式。 | 待盘点 | 美术、动画、VFX、音频和招式资源的并行生产压力。 |
| 舞台 | 3 个必须；第 4 个扩展 | 至少包含 1 个可自循环换场的训练场，以及学院户外/内部 2 个可双向换场的正式舞台；第 4 个不阻止 MVP 验收。 | 待盘点 | 换场段落、攻击 attribute 条件、摄像机、前景遮挡和性能预算可能影响进度。 |
| 招式 | 6套完整官方装配 | 每个官方 OC 至少2套完整可战斗装配；单招具有稳定 ID、输入、槽位/成本、状态条件、动画、FrayAttackAttribute、hitbox 时点和兼容标签。 | 待盘点 | 单招总量、动画产能、输入冲突和装配平衡尚需在角色内容文档中细化。 |

4. 里程碑

| 里程碑 | 目标 | 交付物 | 进入条件 | 退出条件 | 日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 核心战斗架构 | 跑通 Fray 输入、状态机、攻击数据、命中和基础比赛流程。 | 输入映射、测试角色、基础状态机、攻击/防御/受击、生命与 KO、测试舞台。 | GDD 和战斗规则的核心方向已确认；Fray addon 可正常加载。 | 两个测试角色可完成开场至 KO；状态由 Fray 状态机表达；攻击数据仅来自 FrayAttackAttribute。 | 未设定（范围驱动） | 待评估 |
| M2 首个战斗垂直切片 | 完成第一个种族骨架和第一个官方 OC 的完整战斗闭环。 | 1 个骨架、1 个官方 OC、1 套完整装配、训练场、训练诊断、结算与再战。 | M1 退出条件全部通过。 | 官方 OC 可在训练和本地对战中完成全部规定动作与比赛；资源引用和攻击数据通过检查。 | 未设定（范围驱动） | 待评估 |
| M3 角色编辑模块 | 独立完成外观编辑器和招式装配编辑器，并接入首个官方 OC。 | 外观编辑模块、招式装配模块、预算/兼容校验、配置保存加载、战斗配置生成。 | 首个骨架、OC、外观部件和招式资源格式稳定。 | 可创建、校验、保存、加载 OC 并进入战斗；非法配置被拦截并显示原因；外观不改变判定。 | 未设定（范围驱动） | 待评估 |
| M4 三种族与三官方 OC | 将已验证的内容生产方式扩展到完整 MVP 阵容。 | 3 个种族骨架、3 个官方 OC、3 套完整官方装配及必要可替换招式。 | M2、M3 的角色和编辑器生产流程稳定。 | 三个官方 OC 均可参加本地、训练和 CPU 模式；种族差异清晰；官方装配全部通过校验。 | 未设定（范围驱动） | 待评估 |
| M5 CPU 与完整对战模式 | 完成可稳定参加完整比赛的 CPU/AI。 | CPU 控制接口、移动/距离/攻击/防御/资源决策、基础难度配置和防卡死机制。 | 三名官方 OC 的战斗接口和比赛流程稳定。 | CPU 可使用三个官方 OC 完成比赛，不长期卡死或进入非法状态；难度差异可验证。 | 未设定（范围驱动） | 待评估 |
| M6 舞台与招式驱动换场 | 完成至少 3 个 MVP 舞台及其换场路线。 | 训练场自循环路线、学院户外/内部双向路线、摄像机、边界、重定位和换场反馈；换场资格与连招门槛来自 FrayAttackAttribute。 | 核心比赛、攻击属性和摄像机接口稳定。 | 3 个必须舞台可完成比赛；验收覆盖条件满足/不足、防御/落空、KO 冲突、训练场自循环、学院双向换场、重复触发保护和目标段落加载失败恢复，且不得存在墙体数值累计系统。 | 未设定（范围驱动） | 待评估 |
| M7 MVP 集成与验收 | 完成系统集成、缺陷修复、性能验证和文档同步。 | 完整 MVP 构建、测试记录、已知问题、性能结果、更新后的 GDD/SDD/TDD；第 4 舞台为可选。 | M1—M6 的退出条件全部通过。 | 全部 P0 范围通过验收；无阻断或严重缺陷；完整战斗场景达到 60 FPS；文档与实现一致。 | 未设定（范围驱动） | 待评估 |

5. 完成定义（DoD）

• 遵守 Fray-First；新增逻辑优先使用 FrayController、Fray 输入、FrayStateMachine、Fray Hit 和动画观察能力。

• 攻击与受击反应数据仅来自挂载于 FrayHitbox2D.attribute 的 FrayAttackAttribute，不维护平行攻击定义表。

• 角色状态流程由 FrayStateMachine 与 FrayState 表达，正常输入切换使用 Fray transition、组合/序列输入或 FrayBufferedInputAdvancer。

• 3 个种族骨架、3 个官方 OC、招式装配和舞台资源通过引用、内容 ID、预算与兼容性校验。

• 外观变化不改变 hitbox、hurtbox、pushbox、移动参数、攻击数值或其他竞技判定。

• 招式装配通过槽位、预算、标签、依赖、互斥和输入冲突校验；非法配置不能作为可战斗配置保存。

• 外观编辑器和招式装配编辑器可以独立打开、开发和测试，编辑结果可以保存、加载并进入战斗。

• 本地 1v1、对 CPU、训练模式、开场、回合、KO、结算和再战流程可以完整运行。

• 至少 3 个舞台完成验收：训练场支持换场动画后的自循环，学院中央庭院与学院主楼大厅支持双向路线；第 4 个舞台不阻止 MVP 验收。

• 键盘和常见 XInput 手柄完成基础输入、设备分配和完整比赛验证。

• 所有官方招式均可在训练模式验证输入、伤害、硬直、击退、资源、连段、判定时点，以及换场资格与连招门槛。

• GDD、相关 SDD/TDD、内容文档和人工测试结果已经更新，并与实际实现一致。

• 无阻断缺陷和严重缺陷；允许延期的一般或轻微问题必须记录在已知问题清单中。

• 完整战斗场景在当前目标测试环境中稳定达到 60 FPS，且判定按固定时间轴运行。