质量保障、调试与性能系统 软件设计文档（SDD）

- 文档编号：SDD-QUALITY

- 优先级：P0

- 状态：草稿（依据产品与游戏设计文档回填）

- 版本：v0.2

- 负责人：Forgeey、Furai

- 创建/更新日期：2026-08-02

- 上游文档：《游戏设计文档 GDD》v0.2、《战斗玩法规则》v0.2（含 v0.3 换场变更）、《角色与招式内容》v0.1、《舞台与游戏模式内容设计》v0.2、《MVP 版本范围与里程碑》

- 下游文档：《战斗诊断性能与回归工具 TDD》、《总体测试计划》、《性能与长稳测试》、《发布检查清单》及各系统专项测试用例

1. 文档目的

定义 The OC Fight MVP 的质量门槛、只读战斗诊断、性能与长稳采样、内容校验、回归资产、缺陷证据和发布门禁，使键盘/XInput、本地 1v1、CPU、训练、角色编辑、招式装配、三张必交付舞台及招式驱动换场均能被稳定复现、定位和验收，并保证诊断工具不改变 Fray 权威战斗结果。

2. 范围

2.1 包含

固定 60 Hz 战斗正确性、稳定 60 FPS、帧时间、内存、资源实例、加载与长稳质量预算。

Fray 输入历史、设备归属、状态/transition/tag、hitbox/hurtbox/pushbox、FrayAttackAttribute、动画事件、连段与资源的只读诊断。

本地 1v1、对 CPU、训练、编辑器、比赛流程、舞台换场、设置存档的冒烟、专项、回归、性能、长稳与发布门禁。

可复现缺陷所需的构建、场景、硬件、玩家设备、角色/装配/舞台内容 ID、输入轨迹、战斗帧、状态与事件快照。

开发/测试构建的诊断开关、采样级别与失败注入，以及候选/发布构建的关闭、裁剪、降噪和误开启检查。

GDD、战斗规则、内容与里程碑需求到测试 ID、测试运行、缺陷、修复回归和发布结论的双向追踪。

2.2 不包含

不重新定义战斗规则、帧数据、资源经济、状态拓扑、舞台路线或招式装配规则。

不允许诊断覆盖层、日志或性能采样直接写入输入、状态机、命中判定、攻击属性、生命/资源、计时或比赛结果。

不代替各业务 SDD/TDD 的模块级算法与单元边界；质量系统负责横向测试编排、证据、基线与门禁。

MVP 不建立云遥测、联网确定性/回滚验证、完整回放平台、玩家行为分析或外部 UGC 安全审核平台。

3. 目标与非目标

3.1 目标

MVP 系统范围与 M1—M7 里程碑中的每个 P0 交付项均有稳定测试 ID、前置条件、预期结果、证据与责任归属。

输入丢失/串扰、非法状态、错误命中/防御、连段/资源/换场异常可定位到战斗帧、fighter、设备、Fray 状态、输入轨迹、hit id、攻击属性与内容版本。

最复杂角色 VFX 与学院舞台完整动态等最坏场景的帧率退化、资源泄漏、重复订阅、加载失败、内容断链和存档损坏能在候选构建前被发现。

相同构建、初始条件与 Fray 输入记录在诊断关闭/开启时得到相同战斗结果；关闭时无可见覆盖层、写入或持续采样开销。

3.2 非目标

MVP 不要求一次性实现全量自动化、像素级全平台回归或无人值守发布流水线；优先自动化稳定、重复且高风险的 P0 门禁。

不将联网、回滚同步、观战、创意工坊、完整回放、街机路线、连段挑战或第 4 舞台作为当前 MVP 放行前提。

4. 需求与用例

| ID | 用户/系统角色 | 前置条件 | 行为 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-QUALITY-001 | 质量负责人 | 产品文档与 M1—M7 范围已确定 | 建立需求—测试—缺陷—回归追踪 | 每个 P0 交付项具有稳定测试 ID、证据要求和当前状态 | P0 |
| SDD-QUALITY-002 | 开发者/训练玩家 | 开发或测试构建运行 fighter/训练场 | 开启输入、状态、判定、帧数与事件诊断 | 信息来自 Fray 与权威业务对象，只读且可按层级开关 | P0 |
| SDD-QUALITY-003 | 测试者 | 键盘/XInput/虚拟设备与输入记录可用 | 复现输入缓冲、设备切换、hitstop 和状态流程 | 相同初始条件结果可比较，无丢失、重复、串扰或非法状态 | P0 |
| SDD-QUALITY-004 | 战斗/内容测试 | 攻击资源已注册并挂载 attribute | 验证命中、防御、多段、连段、资源和换场结果 | 结果可追踪到 hit id 与 FrayAttackAttribute；不存在平行攻击数据 | P0 |
| SDD-QUALITY-005 | 内容制作者 | 角色、外观、招式装配和舞台资源候选完成 | 执行内容注册、引用与规则校验 | 发现缺失引用、非法预算、标签/依赖/互斥/输入冲突及必选部件缺失 | P0 |
| SDD-QUALITY-006 | 测试者 | 三个官方 OC 与三种模式可选 | 执行本地 1v1、对 CPU、训练的端到端冒烟/回归 | 可从选择/出生运行到 KO、结算、再战或训练重置，无卡死 | P0 |
| SDD-QUALITY-007 | 舞台/战斗测试 | 三张必交付舞台与合资格招式可用 | 执行换场条件与失败恢复矩阵 | 训练场自循环、学院双向路线、KO/重复触发/加载失败处理正确 | P0 |
| SDD-QUALITY-008 | 性能测试者 | 目标硬件档与压力场景已登记 | 采集帧时间、内存、实例、加载和诊断开销 | 最坏场景稳定 60 FPS，报告可与历史基线比较 | P0 |
| SDD-QUALITY-009 | 长稳测试者 | 训练快速重置、回合/再战和换场循环可执行 | 持续循环并观察资源与订阅趋势 | 无持续内存/实例增长、重复订阅、残留音频粒子或状态污染 | P0 |
| SDD-QUALITY-010 | UI/无障碍测试 | 多分辨率与舞台动态三档可配置 | 检查判定可读性、前景遮挡与减弱设置 | 核心战斗信息不被遮挡；关闭项不残留更新且判定不变 | P0 |
| SDD-QUALITY-011 | 缺陷处理人 | 测试失败、崩溃或结果异常 | 生成最小复现包与诊断快照 | 包含构建/内容/环境/步骤/输入/帧/状态/事件，且不含敏感数据 | P0 |
| SDD-QUALITY-012 | 发布负责人 | M7 候选构建与测试结果齐备 | 评估发布质量门禁 | 阻断 P0 失败、阻断/严重缺陷、内容断链、性能超标、文档不一致或调试误启 | P0 |

5. 系统上下文与边界

上游输入：产品与玩法验收标准、MVP 范围/M1—M7 退出条件、构建与数据 schema 版本、角色/外观/招式装配/舞台稳定内容 ID、目标硬件档和性能基线。

权威数据：Fray 与各业务系统拥有输入、状态、命中、攻击属性、比赛、舞台、UI 和存档运行数据；质量系统仅拥有测试资产、只读快照、采样结果、缺陷证据与门禁结论。

下游消费者：战斗/工具开发者、测试者、角色与舞台内容制作者、产品验收人和发布负责人；下游 TDD 负责具体工具实现。

边界约束：自动输入仅经 FrayController/虚拟设备进入正常链路；不得绕过 FrayStateMachine、FrayHitState2D/FrayHitbox2D、FrayAttackAttribute 或 FrayAnimationObserver 直接制造结果。

[产品需求与里程碑] → [SDD/TDD 验收条件] → [稳定测试 ID/测试资产] → [冒烟/专项/性能/长稳] → [诊断快照与缺陷] → [修复回归] → [MVP 发布门禁]

6. 关键流程

需求准备：从 GDD、战斗规则、角色/招式、舞台/模式和 MVP 里程碑提取可观察条件，分配稳定 TEST-QUALITY ID 并标记 P0/P1。

运行准备：校验测试场景、三个种族骨架、官方 OC/装配、三张必交付舞台、设备组合与资源引用，记录构建、schema 和内容版本。

执行采集：通过 Fray 正常输入链运行步骤，按物理帧记录输入/状态/命中/动画事件，按渲染帧和墙钟记录帧时间、加载、内存与实例趋势。

判定结果：对比玩法预期、内容规则、固定 60 Hz/稳定 60 FPS 目标、历史基线和已批准例外，生成通过、失败、阻塞或结果无效结论。

失败处置：保存最小复现步骤、输入轨迹、诊断快照、性能样本、截图/录像索引和内容 ID；缺陷修复后重跑原用例与受影响回归集。

放行门禁：M1—M6 退出条件、全部 P0 用例、内容校验、三舞台换场矩阵、性能/长稳和缺陷门槛通过后，M7 候选构建方可进入发布检查。

正常路径形成“需求—用例—运行—证据—结论”闭环；资产缺失、加载失败、进程中断或环境污染时不得误报通过，应标记阻塞/无效并保留可恢复上下文。自动化脚本、日志 schema 与覆盖层实现链接《战斗诊断性能与回归工具 TDD》。

7. 子模块与职责

| 子模块 | 职责 | 输入 | 输出 | 不负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求追踪与测试目录 | 维护稳定测试 ID、优先级、回归标签和里程碑映射 | GDD/玩法/内容/里程碑 | TestCase 目录与覆盖状态 | 业务规则定义 |
| 测试运行协调器 | 准备环境、驱动步骤、管理重置/中断并汇总结果 | 测试用例、构建、场景、预设、设备 | TestRun、步骤结果、附件索引 | 绕过正常运行链路 |
| 战斗诊断覆盖层 | 只读展示输入、设备、状态、判定框、attribute、动画、连段、资源和帧数 | Fray/比赛/角色/舞台只读数据 | 可开关覆盖层与事件日志 | 修改战斗结果 |
| 快照与缺陷证据 | 维护环形事件缓冲并在失败时固化最小证据 | 诊断事件、输入轨迹、版本/环境 | DiagnosticSnapshot、复现包 | 长期玩家遥测 |
| 内容校验适配器 | 调用内容注册、预设与资源规则校验并统一报告 | 角色/外观/招式/装配/舞台/存档 | ContentValidationReport | 维护第二套规则 |
| 性能与长稳采样 | 记录帧时间、内存、实例、加载、切换与诊断开销趋势 | 压力场景、硬件档、动态等级 | 样本、基线差异、长稳趋势 | 优化资源加载策略本身 |
| 发布质量门禁 | 汇总 P0 测试、缺陷、内容、性能、文档和构建开关 | TestRun、缺陷、基线、例外审批 | 通过/阻断结论与原因 | 构建、签名和商店发布实现 |

8. 数据模型与唯一来源

TestCase：稳定测试 ID、上游章节/里程碑、优先级、前置资产、设备/模式、步骤、预期、证据要求和回归标签。

TestRun：运行 ID、构建/schema/内容版本、硬件与设置、测试 ID、执行人/工具、起止时间、结果、失败阶段和附件索引。

DiagnosticSnapshot：物理帧/渲染帧/墙钟、fighter 与设备、Fray 输入/状态/transition/tag、hit id、FrayAttackAttribute ID、动画事件、比赛与舞台事件。

PerformanceBaseline：场景与压力档、硬件档、分辨率/动态等级、指标、预算、基线构建、采样方法和批准日期；历史基线不可覆盖。

ReleaseGateResult：候选构建、必须通过项、未关闭缺陷级别、性能/内容校验状态、批准例外、阻断原因、审批人与时间。

| 数据对象 | 类型/格式 | 所有者 | 生命周期 | 持久化 | 版本策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例 TestCase | 文档/测试资源 | 质量系统 | 长期 | 是 | 稳定测试 ID；需求变更保留历史映射 |
| 测试运行 TestRun | 结构化结果 | 质量系统 | 构建/里程碑周期 | 是 | 带结果 schema、构建和内容版本 |
| 输入轨迹 InputTrace | Fray 语义动作帧序列 | 质量系统 | 缺陷/回归生命周期 | 按需 | 带映射、设备和时间域版本 |
| 诊断快照 DiagnosticSnapshot | 结构化日志/截图索引 | 质量系统 | 缺陷生命周期 | 是 | 带 schema、构建、场景和内容 ID |
| 内容校验报告 | 结构化问题列表 | 内容系统结果/质量归档 | 候选内容周期 | 是 | 规则版本与内容 revision |
| 性能样本/基线 | 表格/结构化时序 | 质量系统 | 版本周期/历史长期 | 是 | 新基线追加，不覆盖旧基线 |
| 缺陷证据包 | 清单＋允许附件 | 质量系统 | 缺陷关闭后按策略归档 | 是 | 复现包 schema 与脱敏规则版本 |
| 发布门禁结果 | 结构化结论/审批记录 | 质量/发布 | 永久随发布版本归档 | 是 | 候选构建唯一；例外不可静默修改 |

damage、hitstun、blockstun、knockback、launch、hitstop、换场资格/route tag/连招门槛等攻击与受击数据始终以挂在 strike FrayHitbox2D.attribute 上的 FrayAttackAttribute（或 Fray-compatible 扩展）为唯一来源；测试只引用稳定 ID、校验挂载并记录当帧只读结果，不维护期望数值副本表。

9. 接口、信号和事件

| 名称 | 类型 | 生产者 | 消费者 | 数据载荷 | 时序/幂等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test_run_requested | 命令/方法 | 测试 UI/脚本 | 测试运行协调器 | 测试 ID、构建、场景、预设、设备、设置 | 同一 run_id 只能启动一次 |
| diagnostic_snapshot_requested | 事件/方法 | 测试/调试 UI、断言器 | 快照记录器 | run_id、场景、物理帧、fighter、原因 | 只读；同帧重复请求可合并 |
| combat_diagnostic_event_observed | 只读事件 | Fray/角色/比赛/舞台适配器 | 覆盖层、快照器 | 时间域、fighter、输入/状态/hit/attribute/动画/比赛事件 | 保持源顺序；观察失败不得影响业务 |
| content_validation_completed | 信号 | 内容校验适配器 | 编辑器、测试运行、门禁 | 内容 revision、问题码、内容 ID、严重度 | 同输入同规则版本结果一致 |
| performance_sample_completed | 信号 | 性能/长稳采样器 | 报告、基线比较、门禁 | 环境、场景、指标、样本窗口、预算、差异 | 每个采样窗口一次；保留原始摘要 |
| test_run_completed | 信号 | 测试运行协调器 | 报告、缺陷、门禁 | run_id、通过/失败/阻塞/无效、步骤、附件索引 | 终态只写一次；重跑生成新 run_id |
| release_gate_evaluated | 事件/结果 | 门禁协调器 | 发布流程、负责人 | 候选构建、检查项、例外、阻断原因 | 同输入同规则得同结论；人工例外必须签名 |

10. Fray-First 设计

只通过 FrayController、输入映射/组合/序列/缓冲、FrayStateMachine、FrayHitState2D/FrayHitbox2D、FrayAnimationObserver 与 tracker 的公开信息建立诊断。

禁止为测试复制第二套输入识别、字符串推进、状态分发、命中判定、连段/资源结算或攻击定义；期望来自上游规则和稳定资源 ID。

自动/录制输入经 FrayController 与虚拟设备注入语义动作，覆盖按下、保持、释放、组合、序列、5F 缓冲、设备切换与 hitstop 缓存，不直接调用 fighter 私有动作方法。

状态断言以 FrayStateMachine 当前状态、FrayState 生命周期、transition、tag、rule、condition 和 FrayBufferedInputAdvancer 消费结果为依据，覆盖回合重置、击倒起身、KO 与换场重定位。

命中断言以 FrayHitState2D、FrayHitbox2D、hit id 与 FrayAttackAttribute 为依据；防御、落空、clash、护甲、armor_break、KO 冲突和多段命中分别记录。

动画/判定同步优先观察 FrayAnimationObserver 与 tracker 事件；若 Fray 缺少通用只读接口，先在 addon 层最小扩展并用 ADR 记录，demo 代码不得建立平行系统。

11. 生命周期与时序

①启动：开发/测试构建按显式开关初始化测试目录与只读观察器，候选/发布构建默认不创建高成本覆盖层；②准备：加载测试资产并校验构建、内容 ID、设备和基线，预热后创建 TestRun；③执行：战斗规则与输入以固定 60 Hz 物理帧编号，画面性能以渲染帧采样，加载/写入以墙钟计时；hitstop、暂停、回合演出和换场必须记录各自时间域，不得混算；④重置/换场：结束当前片段、记录原因、清理订阅并在新段落重绑，训练重置后恢复初始位置、资源/假人设置与采样标记；⑤结束/中断：先固化内存结果和最近环形快照，再写入报告；崩溃、资源失败或环境污染标记为失败/阻塞/无效而非通过；⑥关闭：释放观察器、覆盖层和文件句柄，同一输入在诊断关闭/开启时结果应一致。

12. 异常、边界和恢复

| 场景 | 检测方式 | 用户表现 | 恢复策略 | 日志/诊断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试资产或稳定内容 ID 缺失 | 运行前引用/注册校验 | 阻止该用例并列出路径/ID | 修复资产后以新 run_id 重跑 | 测试 ID、构建、内容 revision、缺失链 |
| Fray 只读诊断接口不可用 | 初始化能力检查 | 标记专项结果无效，不假装通过 | 降级到允许的日志或阻止依赖用例；提交 ADR/工具缺陷 | 缺失类/属性/事件与版本 |
| OC/装配/存档非法或损坏 | 正常内容/存档校验 | 禁止作为可战斗配置；显示明确原因 | 恢复官方预设/安全默认或修复后重载 | 问题码、内容 ID、schema、恢复动作 |
| 舞台目标段落或装饰加载失败 | 预加载返回值/超时/引用检查 | 取消切换并安全留在当前段落；比赛可继续 | 恢复角色/摄像机/计时状态；装饰降级为静态占位 | route tag、目标 ID、帧、KO/连段状态 |
| 性能采样受后台负载或热状态污染 | 基线波动与环境检查 | 提示结果无效/不稳定 | 冷却、关闭干扰进程并重跑；不更新基线 | 硬件、分辨率、进程摘要、温度/电源档（可用时） |
| 结果/附件写入失败 | 目录、返回值与磁盘空间检查 | 提示未保存并阻止发布结论 | 保留内存摘要、换安全目录重试 | run_id、目标相对路径、错误码、重试次数 |
| 进程中断、崩溃或场景卡死 | 心跳/未完成 run 标记 | 运行标记失败或阻塞 | 下次启动恢复最近环形快照并生成崩溃复现包 | 最后帧、状态、输入、场景、版本 |
| 候选/发布构建误启开发能力 | 构建特性与启动自检 | 发布门禁阻断 | 重新导出正确构建；不得仅隐藏 UI | 启用开关、测试资源、控制台/写入能力清单 |

13. 非功能要求

时间轴与帧率：战斗判定固定 60 Hz（1F=1/60 秒），不得改用可变 delta；目标 Windows PC 在完整双角色战斗中稳定 60 FPS。

最坏性能场景：最复杂角色 VFX、学院舞台全部背景小马与完整动态、HUD/字幕/提示同时开启；同时验证“减少动态/关闭装饰”能停止对应声音、粒子与不可见更新。

采样与基线：报告区分物理帧、渲染帧和墙钟，记录帧时间、低帧尖峰、内存、对象/资源实例、加载与场景切换；硬件档和定量预算在 M2 基线评审锁定，M7 不得无审批降低。

诊断开销：关闭时不订阅高频事件、不绘制、不持续写盘；开启时单独报告覆盖层/采样器开销，并提供轻量日志、完整覆盖层和性能采样互斥级别。

长稳与可重复性：训练快速重置、回合/再战、三舞台双向/自循环换场和编辑器进出反复执行后，无持续增长的引用、重复订阅、残留音频/粒子或状态污染；相同输入记录得到可比较结果。

可观察性与隐私：日志至少含构建/schema、场景、模式、硬件摘要、物理/渲染帧、fighter/设备、状态、内容 ID、事件与结果；默认仅本地保存，不收集凭据、无关文件、真实姓名或云端玩家数据。

14. 安全与内容边界

测试输入、OC/装配预设、舞台和存档必须通过与玩家相同的内容注册、稳定 ID、预算/标签/依赖/互斥/输入冲突与路径校验；失败注入仅使用白名单测试夹具。

候选/发布构建必须关闭任意对象编辑、开发控制台、失败注入、高频全量快照与判定框绘制；发布门禁检查开关、导出特性和残留测试资源。

缺陷包只收集允许字段并对用户目录做相对路径/脱敏；写入限制在项目指定诊断目录，禁止覆盖内容资源、存档或工作区外任意路径。

15. 系统验收标准

☐MVP 系统范围与 M1—M7 的每个 P0 项均有正常、边界、失败/资源缺失、中断/重置和恢复用例，并能追踪到上游章节与构建。

☐键盘/XInput、本地双方与 CPU 输入无串扰；角色流程仅由 Fray 状态机表达；所有攻击/受击/换场数据仅来自 FrayAttackAttribute，诊断可定位到帧与稳定 ID。

☐三个官方 OC、合法/非法装配、三张必交付舞台、训练自循环与学院双向换场矩阵、本地/CPU/训练完整流程均通过；外观不改变判定。

☐最坏场景在目标 Windows PC 稳定 60 FPS、判定固定 60 Hz；性能报告含场景、硬件、分辨率、动态档、构建、预算、基线差异和长稳趋势。

☐无阻断或严重缺陷；一般/轻微延期项进入已知问题。诊断关闭不改变结果且无持续开销，发布门禁能阻断 P0 失败、内容断链、性能超标、文档不一致或开发开关误启。

16. 测试策略

| 测试 ID | 类型 | 场景 | 预期结果 | 自动/手动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST-QUALITY-001 | 追踪/冒烟 | 抽查 M1—M7 与 P0 系统范围 | 需求、用例、运行、缺陷和回归可双向追踪；无孤儿 P0 | 自动检查＋人工评审 |
| TEST-QUALITY-002 | 输入/设备 | 键盘、XInput、本地双玩家、设备切换、5F 缓冲、hitstop | 无丢失、重复、串扰或错误消费；相同轨迹结果可比较 | 自动日志＋手动 |
| TEST-QUALITY-003 | 状态机/生命周期 | 移动、攻防、受击、击倒、起身、KO、暂停、重置、再战 | 状态仅由 Fray 状态机表达；无非法跳转、卡死或残留 tag | 自动断言＋手动 |
| TEST-QUALITY-004 | 命中/攻击数据 | 所有官方招式逐招与多段 hit id | 伤害、硬直、击退、浮空、hitstop、资源与换场字段仅来自 attribute | 资源校验＋训练手动 |
| TEST-QUALITY-005 | 内容/公平 | 三 OC 外观、10 点装配、必选翼/角、非法组合、缺失引用 | 合法配置可保存/参战；非法项给出原因；外观不改变判定 | 自动校验＋人工判定框 |
| TEST-QUALITY-006 | 端到端 | 本地 1v1、对 CPU、训练；出生至 KO/结算/再战/重置 | 三个官方 OC 均可完成流程；CPU 不长期卡死或进入非法循环 | 脚本冒烟＋手动 |
| TEST-QUALITY-007 | 换场回归 | 资格有/无、门槛足/不足、防御/落空/clash/护甲、有效边界、KO | 仅合法真实命中触发；KO 优先规则、连段/资源/计时保持正确 | 矩阵脚本＋手动 |
| TEST-QUALITY-008 | 舞台恢复 | 训练自循环、庭院↔大厅、重复触发、目标加载失败 | 角色/摄像机重定位正确；失败安全恢复且不阻断比赛/结算 | 自动日志＋手动 |
| TEST-QUALITY-009 | 训练诊断 | 输入历史、帧数条、hit/hurt/pushbox、伤害/硬直/资源/连段 | 各项可开关、重置正确、数据只读且不只依赖颜色 | 手动＋快照 |
| TEST-QUALITY-010 | 性能 | 最复杂角色 VFX＋学院完整动态＋HUD/字幕/提示 | 目标 Windows PC 稳定 60 FPS；固定 60 Hz 判定；报告可复现 | 性能采样＋手动 |
| TEST-QUALITY-011 | 长稳 | 训练快速重置、回合/再战、三舞台切换与编辑器进出循环 | 内存/实例无持续增长；无重复订阅、残留声音粒子或状态污染 | 脚本循环＋人工观察 |
| TEST-QUALITY-012 | 画面/无障碍 | 960×540 至 2560×1440、背景三档、震动/闪光减弱 | 角色、飞行道具、HUD、判定框可读；关闭项无不可见更新 | 截图回归＋手动 |
| TEST-QUALITY-013 | 异常/复现 | 缺资源、损坏预设、保存失败、崩溃/中断、环境污染 | 不误报通过；生成脱敏复现包并可安全恢复/重跑 | 失败注入＋手动 |
| TEST-QUALITY-014 | 发布门禁 | 注入 P0 失败、严重缺陷、性能超标、内容断链、调试误启 | 逐项阻断并给出可追踪原因；清除问题后重新评估通过 | 自动规则＋人工签核 |

涉及输入、状态机、hitbox、FrayAttackAttribute、动画事件、训练诊断、比赛/换场时序与性能时，应在 demo/scenes/fray_fighter_demo.tscn 或对应项目场景手动验证。当前机器未提供可用的 godot/godot4 PATH，执行验证需使用用户明确提供的 Godot 可执行文件路径。

17. 风险、依赖和待决策

| 项目 | 类型 | 概率 | 影响 | 负责人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚无稳定自动化入口，回归可能依赖人工且组合量快速增长 | 风险 | 高 | 高 | 质量/工具 | M1 前 | 开放 |
| 目标 Windows PC 硬件档、采样窗口和定量帧时间/内存预算未锁定 | 决策 | 高 | 高 | 技术/产品 | M2 基线评审 | 开放 |
| Fray 输入、状态、hit 与 animation tracker 的只读观察接口覆盖度不足 | 依赖 | 中 | 高 | Fray/战斗 | M1 前 | 开放 |
| 招式装配组合量导致全排列测试不可行 | 风险 | 高 | 高 | 战斗/质量 | M3 前 | 开放；采用风险分层与成对组合 |
| GDD 将基础教程与 4 舞台列入 MVP，但版本范围排除教程且第 4 舞台为扩展 | 决策 | 高 | 中 | 产品负责人 | M1 评审前 | 开放；门禁暂按版本范围执行 |
| 性能诊断本身可能污染帧时间并掩盖真实尖峰 | 风险 | 中 | 高 | 工具/性能 | M2 前 | 开放；分级采样并报告自身开销 |
| 内容 ID、资源路径或 schema 未稳定导致历史用例与快照失效 | 风险 | 中 | 高 | 内容/存档/质量 | M3 前 | 开放 |

18. 追踪关系

| 上游需求 | 本文需求 | 下游 TDD/测试文档 | 测试用例 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDD §3/§10；MVP 系统范围与 M7 | SDD-QUALITY-001/012 | 总体测试计划；发布检查清单 | TEST-QUALITY-001/014 | 草稿 |
| GDD §2/§3；MVP“Fray 输入与设备” | SDD-QUALITY-003 | TDD-04 输入映射缓冲与指令识别；TDD-12 本地玩家设备绑定 | TEST-QUALITY-002 | 草稿 |
| MVP“角色状态机/核心战斗/比赛流程” | SDD-QUALITY-002/003/006 | TDD-01 战斗角色状态机；TDD-11 比赛与回合协调器 | TEST-QUALITY-003/006 | 草稿 |
| 战斗规则 §3—§7；角色与招式各族验收 | SDD-QUALITY-004 | TDD-02 攻击属性命中与受击；TDD-03 连段缩放资源与防御规则 | TEST-QUALITY-004 | 草稿 |
| GDD §7；MVP“外观/招式编辑器、内容校验” | SDD-QUALITY-005 | TDD-06 角色外观分层合成；TDD-07 招式资源包与装配校验；TDD-17 内容注册表校验与加载器 | TEST-QUALITY-005 | 草稿 |
| GDD §6；舞台与模式 §6；MVP“本地/CPU/训练” | SDD-QUALITY-006 | TDD-11 比赛协调器；TDD-14 训练控制；TDD-15 CPU 决策 | TEST-QUALITY-006/009 | 草稿 |
| 战斗规则 §7；舞台与模式 §5/§7/§8；M6 | SDD-QUALITY-007 | TDD-09 破墙与舞台段落切换；TDD-10 双角色战斗摄像机 | TEST-QUALITY-007/008 | 草稿 |
| GDD §8—§10；舞台 §1/§7 | SDD-QUALITY-010 | TDD-13 战斗 HUD 只读投影；性能与长稳测试 | TEST-QUALITY-009/012 | 草稿 |
| GDD 60 FPS；战斗规则固定 60 Hz；舞台 §7；M7 | SDD-QUALITY-008/009 | TDD-18 战斗诊断性能与回归工具；性能与长稳测试 | TEST-QUALITY-010/011 | 草稿 |
| MVP 内容校验/设置存档；DoD | SDD-QUALITY-005/011 | TDD-16 预设序列化版本迁移与恢复；TDD-17 内容注册表校验与加载器 | TEST-QUALITY-005/013 | 草稿 |
| MVP DoD：无阻断/严重缺陷、文档实现一致 | SDD-QUALITY-001/011/012 | 总体测试计划；发布检查清单 | TEST-QUALITY-001/013/014 | 草稿 |

19. 变更记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 状态 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-02 | Furai | 草稿 | 依据 01_产品与游戏设计现有 Word 文档完成需求、Fray-First 诊断、性能/长稳、异常恢复、测试矩阵、发布门禁与追踪设计；记录教程/第 4 舞台范围差异 |